# 候选 A 阶段 2 — 项目审计报告书

审计对象: 核心回测循环拆解(_simulate_core_v3 527 行 → backtest/loop/ 子包)

审计日期: 2026-07-15

分支: feat/候选A阶段2-核心循环拆解

基线 commit: 5c461b6(159 passed + 5 skipped)

完成 commit: 45bcfb5(261 passed + 5 skipped)

审计方法: 三角色并行独立审计(架构/代码质量/parity+危险发现)+ 直接读真实代码 + 跑测试复测

# 1. 一句话结论

核心循环拆解完成, 行为与原版字节级一致, 可合并。527 行单体函数拆成 16 个文件 / 1331 行的 Strategy 模式子包, 50 组 parity 字节级验证全绿, 性能退化 1.81x(< 2x 阈值), 现有 159 测试零改动全绿, 9 个最危险共识发现 8 个 VERIFIED + 1 个行号漂移(已修)。

# 2. 交付物清单

## 2.1 新代码(backtest/loop/ 1331 行)

| 文件 | 行 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| state.py | 326 | BacktestParams/Context/Position/PositionBook/TradeBuffer/Bar/TradeColumns + dtype 断言 |
| loop.py | 275 | BacktestLoop.run() 主循环(卖出/买入/权益/期末) |
| exit_engine.py | 120 | Priority 枚举 + ExitDispatcher(多结果模型) |
| builder.py | 94 | 39 参数 → BacktestLoop 对象图(兼容壳 + parity 共用) |
| entry.py | 73 | EntryEngine(买入 + 换股 reason=1) |
| equity.py | 46 | EquityTracker(权益曲线, 期末不平仓) |
| absolute.py | 48 | FormulaSellStrategy(reason=12 绝对优先级) |
| strategies/base.py | 75 | ExitStrategy/AbsoluteStrategy Protocol + TriggerResult |
| strategies/{6个}.py | 227 | 6 个策略 adapter(cost_stop/ladder_tp/trailing/time_stop/cond_time/first_day) |

## 2.2 engine.py 改动

_simulate_core_v3:527 行 → ~45 行兼容壳, 转调 BacktestLoop.run(), 39 参数签名零改动

_simulate_core_v3_legacy:旧 527 行原样保留作 parity 甲骨文

ENGINE_VERSION:v3.3-limit-up-filter-20260605 → v3.4-loop-refactor-20260714

顶部 docstring 指向新结构;run_cached docstring 参数数 10 → 9(H2)

## 2.3 测试(985 行)

| 文件 | 用例数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| test_loop_strategies.py | 32 | 6 策略单测 + dtype 断言 + TradeBuffer + PositionBook swap-and-pop |
| test_loop_dispatcher.py | 17 | 3 优先级 + trailing_first 双触发 6 场景 + formula_sell + capability gating |
| test_loop_parity.py | 50 | legacy vs 兼容壳字节级 parity(3 优先级×8 seed / 4 capability / 双触发 / 退市 / 停牌 / 连续 ladder / T+1 / bpday / cond_time / first_day / 无 high_low / 滑点印花 / max_position_pct / 空信号 / 换股) |
| test_loop_perf.py | 3 | 性能基准(CR1, < 2x 本地 / < 3x CI) |

全量:261 passed, 5 skipped, 0 failed(1.81s)

# 3. 三角色独立审计结论

## 3.1 架构审计(architect agent)— PASS

6 项审计点全部通过, 逐行对照 legacy:

| 审计点 | 结论 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| CA1 trailing_first 双触发 | PASS | _eval_trailing_first 精确复刻 legacy:240-267 + 398-461, 双触发返回 [ladder_partial, trailing/cost] |
| CA2/CA3 类型定义 | PASS | BacktestParams 10 字段 / Context 17 字段完整覆盖所有策略读取 |
| CA4 execution_price 折叠 | PASS | 各策略 check 内算好填入 TriggerResult, 对齐 legacy:327-367 |
| 执行逻辑 | PASS | 换股(1-commission)/退市/formula_partial/ladder 凑整全部对齐 |
| capability gating | PASS | builder 按 enabled 过滤, 禁用策略不进 dict |
| 优先级顺序 | PASS | 三分支 + 公共尾部 + formula_sell 绝对优先 + 退市先于一切 |

发现 4 个 LOW(死代码/注释/冗余, 无行为影响), 已在审计修复批次处理 3 个。

## 3.2 代码质量审计(python-reviewer agent)— PASS, 7.5/10

无 CRITICAL, 无 HIGH 级 bug。HIGH 全是类型标注缺失(H1-H5)。NaN 守卫完整保留, frozen dataclass 用得到位, 协议一致性无瑕疵, 文件均 < 800 行。

已修复:H1-H5(类型标注 + R9 只读强制)、M2-M7(除零守卫 / assert→raise / dict 鲁棒 / dtype 归一 / 双触发不变量)、L1-L2(死 import)。修复后预估 8.5+/10。

## 3.3 parity + 危险发现审计(general-purpose agent)— 8 VERIFIED + 1 PARTIAL

9 个最危险共识发现:

| # | 危险发现 | 状态 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dispatcher 单结果→多结果 | VERIFIED | evaluate() -> List[TriggerResult], 双触发返回 2 元素 |
| 2 | 测试数量口径 | VERIFIED | pytest tests/ 实跑 261 passed + 5 skipped |
| 3 | 性能基准 < 2x | VERIFIED | 独立复测 1.769x(与声称 1.81x 吻合) |
| 4 | parity 矩阵维度 | VERIFIED | 50 组全绿, 6 边界全覆盖 |
| 5 | BacktestParams/Context 定义 | VERIFIED | state.py:39-52 / 71-97 完整 |
| 6 | execution_price 折叠 | VERIFIED | TriggerResult 含字段, 无方法 |
| 7 | Cash 归 loop | VERIFIED | loop.py:59 持有, 参数出入组件 |
| 8 | 阶段 4 排期完成 | VERIFIED | 兼容壳 ~45 行, ENGINE_VERSION bump, legacy 保留 |
| 9 | formula_sell 规则在 engine.py | PARTIAL→已修 | 规则在 engine.py VERIFIED;行号 :24→:30 漂移, 已改按内容引用 |

6 个最危险边界场景全部被 parity 覆盖:trailing_first 双触发 / 多持仓 swap-and-pop / 连续 bar ladder bitmask 累计 / formula_sell+delisting 同 bar / 空信号 / T+1 bpday>1。

# 4. 修复批次(commit 45bcfb5)

根据三角色审计, 修复 12 项:

| 级别 | 项 | 修复 |
| --- | --- | --- |
| HIGH | H1-H4 | 补全 builder/loop.run/entry/absolute 类型标注 |
| HIGH | H5/R9 | LadderTpStrategy 对 ladder_profits/ratios .copy() 强制只读 |
| MEDIUM | M2 | BacktestParams.__post_init__ 校验 bpday/lot_size>=1 |
| MEDIUM | M3 | TrailingStrategy 防御 entry_px==0 |
| MEDIUM | M4 | assert_state_dtype 改 raise TypeError(防 python -O) |
| MEDIUM | M5 | _PRIORITY_ORDER 用 .get() 防 KeyError |
| MEDIUM | M6 | _execute_dual 双触发不变量注释 |
| MEDIUM | M7 | builder np.asarray(ladder, dtype=float64) 归一化 |
| LOW | L1-L2 | 删死 import |
| LOW | LOW-3 | 修 exit_engine trailing 注释 |
| — | #9 | 计划书 §10.5 formula_sell 引用改按内容(非易漂移行号) |
| — | CR1 | 新增 test_loop_perf.py 固化性能基准 |

修复后全量 261 passed + 5 skipped, 零回归。

# 5. 残留风险与遗留项

## 5.1 已知残留(非阻塞)

| # | 项 | 严重度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能余量不大 | LOW | 1.81x 接近 2x 阈值。当前数据规模(500×100)OK, 真实大批量(2500×500)需复核。若成瓶颈, 给 Context/Position 加 __slots__ 或复用 buffer |
| 2 | _sell_bar 115 行 | LOW | 超 50 行准则, 但是主循环协调器, 拆分损可读性, 合理例外 |
| 3 | 退市逻辑内联在 loop | LOW | 计划书原拟 PositionBook.evict_delisted(), 实际内联在 _sell_bar(与 sell 循环强耦合)。行为正确(parity 守护), 架构小偏离 |
| 4 | pp 一名两用 | LOW | loop.py 里 pp 是持仓指针, Context.pp 是盈亏比例。未改名(改名涉及 6 文件), 靠注释区分 |
| 5 | Context 冗余字段 | LOW | pos_high_px/pos_high_hi/hp_profit 无策略读取, 留作扩展 |
| 6 | legacy 甲骨文保留 | INFO | _simulate_core_v3_legacy 527 行保留供 parity。未来可删, 建议保留一个版本周期 |

# 6. 验收门槛核对

## 6.1 必须全绿

pytest tests/ — 261 passed + 5 skipped 零失败

test_run_cached_parity.py — 7 个字节级 parity 零失败

test_loop_parity.py — 50 组对照零失败

test_loop_perf.py — 性能 < 2x(本地)/ < 3x(CI)

## 6.2 必须保留

_simulate_core_v3 函数签名(22 必需 + 17 可选, 全 positional)零改动

run_cached 9 位置参数零改动

trade 9 列含义(TradeColumns 锁定)

equity_curve / trades DataFrame 形状

现有日志格式(兼容壳用同一 logger, source name 不变)

## 6.3 必须有

每个 ExitStrategy adapter ≥1 独立单测(32 个策略单测)

docs/architecture/loop.md(含 ATR 范例 + 60 分钟 checklist)

AbsoluteStrategy 独立测试(formula_sell 3 种 priority 都先触发)

dtype assertion(区分 int32/float64, raise TypeError)

性能基准报告(test_loop_perf.py 固化)

BacktestParams/Context/TriggerResult/Position/TradeColumns 完整定义

# 7. 业务铁律核对(CLAUDE.md)

| 铁律 | 状态 |
| --- | --- |
| 回测买入价 = 信号日 T 收盘价 | ✅ EntryEngine 保留(entry.py 注释 + bp=price_np[i]) |
| 两套买卖口径不混 | ✅ 兼容壳/BacktestLoop 只走回测 T 收盘路径, 未碰 sim_trader |
| 策略评价给夏普/Calmar/回撤/胜率 | 不在本次范围(metrics 未动) |
| 不破坏现有功能 | ✅ 261 passed, 6 个直调 _simulate_core_v3 的测试文件零改动全绿 |

# 8. 总体判定

| 维度 | 判定 |
| --- | --- |
| 架构正确性 | ✅ PASS(6/6 审计点, 逐行对照 legacy) |
| 代码质量 | ✅ PASS 7.5→8.5+/10(修复后) |
| parity 字节级 | ✅ 50 组全绿, 6 边界全覆盖 |
| 危险发现修复 | ✅ 9/9(8 VERIFIED + 1 已修) |
| 性能 | ✅ 1.81x < 2x |
| 向后兼容 | ✅ 签名零改动, 261 passed 零回归 |
| 业务铁律 | ✅ 不破坏 |

最终判定:可合并。系统从"527 行单体函数"演进为"可单独测试/维护/扩展的 Strategy 模式子包", 行为字节级不变, 6 个最危险共识发现全部解决。残留 6 项均为 LOW, 不阻塞。

# 9. 回滚方法

git reset --hard 5c461b6   # 回到拆解前基线

git checkout master        # 或只回滚本分支

# 10. 提交历史(本分支)

45bcfb5 fix(候选A阶段2-审计修复): 类型标注+除零守卫+R9只读+鲁棒性+性能基准

118b96e feat(候选A阶段2-stage5): 文档+ATR范例+修docstring/CLAUDE.md参数数

5d2006a feat(候选A阶段2-stage4): 兼容壳+ENGINE_VERSION bump+50组parity

d27edd8 feat(候选A阶段2-stage3): BacktestLoop主循环+字节级parity验证

cb598b7 feat(候选A阶段2-stage2): ExitDispatcher多结果模型+FormulaSellStrategy

e45d9f2 feat(候选A阶段2-stage1): 数据结构+6策略adapter+dtype断言

57eca19 docs(候选A阶段2): 计划书v3修正版 + 基线快照

5c461b6 (基线) feat(C5): 审计修复收尾

审计执行:2026-07-15, 三角色并行(architect + python-reviewer + general-purpose)+ 直接代码验证 + 测试复测

审计结论:可合并。系统已就绪。